Таблица анализа рисков проекта YouSightSeeing

| Название | Вероятность [0;1] | Последствия [1;100] | Влияние [1;100] | Реакция | Оценка реакции | Факт влияния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изменение сторонних API (OpenTripMap, ORS) | 0.6 | 80 | 48 | Мониторинг новостей API, резервное планирование | 75 | 12 |
| Ограничения/превышение лимитов на использование API | 0.5 | 70 | 35 | Кеширование, информирование пользователя при ошибках лимита | 80 | 7 |
| Нестабильная связь с интернетом | 0.8 | 70 | 56 | Офлайн-кэширование, информирование пользователя | 65 | 19.6 |
| Неточность и устаревание данных о маршрутах/точках | 0.6 | 60 | 36 | Регулярное обновление данных, уведомления о недостоверности | 70 | 10.8 |
| Проблемы с определением геолокации | 0.2 | 85 | 17 | Запрос прав доступа, рекомендации по улучшению позиции | 95 | 0.85 |
| Ошибки в расчетах маршрута (алгоритм, баги) | 0.4 | 90 | 36 | Многоуровневое тестирование, отзывы пользователей | 75 | 9 |
| Поддержка новых версий ОС/устройств | 0.3 | 70 | 21 | Регулярное тестирование, обратная связь | 90 | 2.1 |
| Перегрузка/падение серверов сторонних сервисов | 0.3 | 80 | 24 | Запасные сервисы, пользовательские уведомления | 80 | 4.8 |
| Замедление UI/UX при большом количестве точек | 0.5 | 40 | 20 | Оптимизация отображения, фултест UX | 85 | 3 |
| Утечка или потеря пользовательских данных | 0.1 | 100 | 10 | Шифрование, минимизация хранения данных | 95 | 0.5 |